Российская Федерация Ивановская область Палехский муниципальный район Совет Пановского сельского поселения _________________________________________________________________ РЕШЕНИЕ от 25.12.2020 г № 25 О внесении изменения в решение Совета Пановского сельского поселения от 29.11.2013 года № 16 «О принятии муниципальной целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» на 2013 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г.           № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Уставом Пановского сельского поселения, Совет Пановского  сельского поселения

РЕШИЛ:

- Внести изменения в решение Совета Пановского сельского поселения от 29.11.2013 года № 16  «О принятии муниципальной целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» на 2013 – 2020 годы», изложив    комплексную   целевую  программу в новой редакции (приложение №1)

2.  Настоящее Решение  вступает в силу после его обнародования   на  информационных  стендах Пановского  сельского  поселения  в соответствии  с  Уставом  Пановского сельского  поселения  Палехского  муниципального  района.

Председатель Совета Пановского

сельского поселения:                                                                Е.В. Муратова

Утверждена Решением Совета муниципального образования» Пановское» сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области от « 25 » декабря 2020 г. № 25

муниципальная

ЦЕЛЕВАЯ    П Р О Г Р А М М А

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области»

на 2013-2025 годы

П А С П О Р Т

Долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» на 2013-2025 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» на 2013-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 23.11.2010г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» |
| Цели Программы | -создание условий для приведения жилищного фонда поселения и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; -реализация мероприятий, направленных на сдерживание роста цен на коммунальные услуги; -повышение надежности энергоснабжения объектов коммунальной и социальной инфраструктуры муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области»; -нормализация санитарного и экологического состояния территорий поселения. |
| Задачи Программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления объектам коммунальной инфраструктуры; -строительство новых водозаборных скважин в муниципальном образовании «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области»; -газификация населенных пунктов Пановского сельского поселения; -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 98% в 2013 г. до 60% в 2025 году |
| Исполнители Программы | 1. Администрация муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области». |
| Сроки реализации Программы Потребность в финансировании | 2013 – 2025 годы. 2013 год – 4,582 млн. руб., 2014 год – 15,711 млн. руб., 2015год - 30,75 млн. руб., 2016год - 16,438 млн. руб., 2017год – 10,856 млн. руб., 2018 – 2025 годы – 19,1 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; - улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области». |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Состояние жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» (далее поселение) требуют значительных капитальных вложений на реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры с применением современных технологий и материалов.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных услуг, использование природных ресурсов, состояние окружающей среды,  высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, ее технологическая отсталость и неоснащенность. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в  поселении   составляют в среднем 80% .

На территории поселения  в эксплуатации находятся: 1 угольная котельная (таблица1)  и 6 артезианских скважин (таблица 2), осуществляющих  тепл- и водос-набжение социально значимых объектов —   фельдшерско-акушерского пункта, школы,  детского сада, почты, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда

Таблица 1. Основные характеристики отопительной котельной Поселения

| № п/п | Адрес котельной | Установленные котлы | Наличие ХВП | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | Кол-во | Год установки /год кап. ремонта |  |  |  |
| 1. | д. Пеньки, ул. Школьная, д. 9 | «Луга-Лотос-1,0» | 4 | 1977 | да | 3,44 | 2,5 |

Таблица 2 Характеристика сетей и сооружений  МО «Пановское  сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области»

| № п/п | Населенный пункт | Тепловые сети, м | Сети ХВС, м | Канализационные сети, м | Скважины | Очистные сооружения | КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Паново | - | 2800 | - | 2 | - |  |
|  | д. Бокари | - | 700 | - | - | - |  |
|  | д. Пеньки | 1672 | 5000 | 1150 | 1 | - | - |
|  | д. Колзаки |  | 500 |  |  |  |  |
|  | д. Яковлево | - | 1000 | - | 1 | - | - |
|  | с. Сакулино | - | 887 | - | 1 | - | - |
|  | д. Жуково | - | 2029,2 | - | 1 | - | - |

Основная цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области»  на 2013-2025годы (далее - Программа) – развитие и модернизация систем водоснабжения, водоотведения, создание условий развития предприятий жилищно-коммунального комплекса, создание благоприятных условий проживания  сельского населения на территории поселения, в разрезе проведения политики сдерживания роста цен  на оказываемые коммунальные услуги.

Современное техническое состояние оборудования коммунального комплекса поселения  характеризуется высокой степенью износа (до80%), что в свою очередь увеличивает потери непосредственно в виде холодной воды так и в виде сверхлимитных затрат на проведение ремонтных подготовительных и восстановительных работ. Настоящая Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления  поселения принимают решения о разработке проектно-сметной документации на те, или иные виды запланированных работ. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны, поэтому добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине Программа рассматривается на длительном интервале времени: 2013-2025 годы.

При разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» на 2013-2025 годы  учитывались требования следующих нормативных документов: Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004г  №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального  закона от 23.11.2009г. №261 - ФЗ «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 08.07.2010 №236-п «Об утверждении региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области на 2010-2020 годы», Постановлением Правительства Ивановской области от 18.03.2009 N 75-п "Об утверждении адресной программы Ивановской области, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2012 годы".

2. Основные цели, задачи, сроки  и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является:

-создание условий для проведения  коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, повышения надежности энергоснабжения   объектов коммунальной и социальной инфраструктуры  поселения:

-снижение потерь  тепловой и электрической энергии;

-повышение надежности работы энергетического комплекса;

-сдерживание роста цен на оказываемые коммунальные услуги

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (бюджетные средства )

-применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

- осуществление реконструкции и модернизации энергетического оборудования на объектах коммунального хозяйства;

- строительство биологических очистных сооружений на территории Пановского сельского поселения;

- газификация населенных пунктов: д. Пеньки, д. Колзаки, с. Соймицы, д. Починок, д. Ульяниха;

-    строительство  новых востребованных объектов коммунального хозяйства.

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- установка приборов учета тепловой энергии;

- замена теплосетей д. Пеньки, отработавших нормативный срок службы;

- замена энергетического оборудования, характеризующегося высокой степенью износа и низким коэффициентом полезного действия;

- строительство новых водозаборных объектов,  реконструкция водопроводных сетей с целью улучшения ситуации водоснабжения населения в поселении;

-  газификация населенных пунктов – д. Пеньки, д. Колзаки, д. Починок, д. Ульяниха, с. Соймицы;

- строительство модульной котельной д. Пеньки;

- установка частотных преобразователей.

Сроки реализации программы: 2013-2025годы.

- Целевые показатели Программы

Для контроля программы мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации программы:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |
| --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2025 |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % |  | 98 | 95 | 90 | 80.1 | 75,3 | 65- 60 |
| Объем производства водоснабжения (тыс.куб.м) |  | 12.5 | 12 | 9,5 | 9,5 | 8.2 | 7.8—6.0 |
| Уровень потерь % |  | 49 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35-20 |
| Протяженность сетей водоснабжения (км) |  | 13,38330,612,9162 | 12,9162 | 12,9162 | 12,9162 | 12,9162 | 12,9162 |
| Коэффициент потерь (куб/км) |  | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,09 |
| Наличие контроля качества, (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % |  | 55 | 52 | 52 | 48 | 41 | 28 |
| Уровень тарифа (руб. за 1куб м) Пановское отделение Пеньковское отделение Сакулинское отделение |  | 24,18 | 25,63 | 27,16 | 28,79 | 30,51 | З6,75 |

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели и решения задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение целевых показателей  Программы

| Программа инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
|  | МО «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» Программа инвестиционного проекта Пеньковского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области № Краткое описание проекта Цель проекта** Технические параметры проекта*** Затраты на реализацию проекта, тыс. руб. Срок реализации проекта Ожидаемый эффект Срок окупаемости проекта 1. Теплоснабжение 1.1. Реконструкция системы теплоснабжения д. Пеньки Обеспечение надежности теплоснабжения Реконструкция системы теплоснабжения д.Пеньки, 1,672км 1800,00 2013-2014 Повышение качества КУ 3 года 2. Водоснабжение 2.1 Разработка ПСД на строительство скважин питьевого водоснабжения д. Пеньки Обеспечение надежности водоснабжение Строительство одной артезианской скважины. 750,00 2015 Повышение качества КУ 3 года 2.2 Строительство скважин питьевого водоснабжения д. Пеньки Обеспечение надежности водоснабжение Строительство скважин питьевого водоснабжения д. Пеньки 6000,00 2015-2016 Повышение качества КУ 3года 2.3 Разработка ПСД на строительство скважин питьевого водоснабжения с.Соймицы Обеспечение надежности водоснабжение Разработка ПСД на строительство скважин питьевого водоснабжения с.Соймицы 500,00 2016 3года 2.4 Строительство скважин питьевого водоснабжения с. Соймицы Обеспечение надежности водоснабжение Строительство одной артезианской скважины. 4500,00 2016-2017 Повышение качества КУ 3 года 2.5 Строительство водопроводных сетей д. Пеньки Обеспечение надежности водоснабжение Строительство водопроводных сетей 5,0 км. 12000,00 2014-2015 Повышение качества КУ 3 года 2.6 Строительство водопроводных сетей с. Соймицы Обеспечение надежности водоснабжение Строительство водопроводных сетей 3,0 км 7200,00 2016-2017 Повышение качества КУ 3 года 2.7 Установка частотного преобразователя на скважине с. Сакулино обеспечение надежности водоснабжения Установка частотного преобразователя на скважине с. Сакулино 71.707 2013 Повышение качества КУ 3 года 2.8 Замена насоса и ремонт скважины с. Сакулино обеспечение надежности водоснабжения Заменена нсоса ЭЦВ 4- 6.5- 70 в место ЭЦВ 8-6-80,заменс подающей трубыв скважине ПНД 63 – 50 м., замена глубинного кабеля -150м. 34.0 2013 Повышение качества КУ 3 года 2.9 Капитальный ремонт водопроводной линии в д. Хотеново обеспечение надежности водоснабжения Капитальный ремонт водопроводной линии в в д. Хотеново ПНД 63 – 50 м. 18.761 2013 Повышение качества КУ 3 года 2.10 Капитальный ремонт водопроводной линии с. Сакулино МКР Ц\У обеспечение надежности водоснабжения Капитальный ремонт водопроводной линии в с. Сакулино МКР Центральная усадьба 100 м ПНД -32 27.532 2013 Повышение качества КУ 3 года 2.11 Установка частотного преобразователя на скважине .д Жуково обеспечение надежности водоснабжения Установка частотного преобразователя д.жуково 150,0 2014 Повышение качества КУ 3 года 2.12 Замена насоса на скважине д.Жуково обеспечение надежности водоснабжения Замена насоса ЭЦВ -4-6.5-70 на скважине д. жуково 41 2014 Повышение качества КУ 3 года 2.13 Ремонт Водопроводной сети д.Хотеново обеспечение надежности водоснабжения Капитальный ремонт водопроводной сети д. Хотеново 100 м. 230.0 2015 Повышение качества КУ 3 года 2.14 Капитальный ремонт водопроводной сети с.Сакулино МКР Ц/У обеспечение надежности водоснабжения Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Сакулино МКР Ц/У 100 253.0. 2016 Повышение качества КУ 3 года 2.15 Капитальный ремонт водопроводной сети с.Сакулино МКР Ц/У обеспечение надежности водоснабжения Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Сакулино МКР Ц/У 100 253.0. 2016 Повышение качества КУ 3 года 2.16 Капитальный ремонт водопроводной лини с. Сакулино МКР Ц/У обеспечение надежности водоснабжения Капитальный ремонт водопроводной линии с. Сакулино МКР Ц/У 506.0 2017 Повышение качества КУ 3 года 3. Водоотведение 3.1 Разработка ПСД на строительство биологических очистных д. Пеньки Улучшение экологической ситуации строительство биологических очистных пропускной способностью 3,0 куб.м/час 800,00 2015 Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду 3года 3.2 Строительство биологических очистных д. Пеньки Улучшение экологической ситуации строительство биологических очистных пропускной способностью 3,0 куб.м/час 8000,00 2016 Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду 3года 3.2 Реконструкция канализационных сетей Обесепечение надежности водоотведения Реконструкция канализационныхсетей д.Пеньки, 1,0 км 1500,00 2015 Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду 3года 4. Газификация 4.1 Разработка проектно- сметной документации на стороительство газопровода д. Пеньки, д.Колзаки Повышение надежности работы системы газоснабжния,снижение потерь гааа, аварийности сетей газоснабжения Разработка проектно- сметной документации на стороительство газопровода д. Пеньки, д.Колзаки 1100 2013 Повышение качества коммунальных ресурсов 3года 4.2 Разработка проектно- сметной документации на стороительство газопровода д.Окульцево -д. Пеньки, Повышение надежности работы системы газоснабжния,снижение потерь гааа, аварийности сетей газоснабжения Разработка проектно- сметной документации на стороительство газопровода д.Окульцево -д. Пеньки, 2200 2013 Повышение качества коммунальных ресурсов 3 года 4.3 Строительство газопровода д. Пеньки, д. Колзаки Повышение надежности работы системы газоснабжния,снижение потерь гааа, аварийности сетей газоснабжения Строительство газопровода д. Пеньки, д. Колзаки 16000,00 2014-2015 Повышение качества коммунальных ресурсов 3 года 4.4 Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной д. Пеньки Повышение надежности работы системы газоснабжния,снижение потерь гааа, аварийности сетей газоснабжения Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной 800,00 2014 Повышение качества коммунальных ресурсов 3года 4.5 Строительство газовой блочно-модульной котельной д.Пеньки Повышение надежности работы системы газоснабжния,снижение потерь гааа, аварийности сетей газоснабжения Строительство газовой блочно-модульной котельной д.Пеньки 10000,00 2015 Повышение качества коммунальных ресурсов 3года 4.6 Разработка проектно- сметной документации на стороительство газопровода с.Соймицы, д. Починок, д. Ульяниха Повышение надежности работы системы газоснабжния,снижение потерь гааа, аварийности сетей газоснабжения Разработка проектно- сметной документации на стороительство газопровода с.Соймицы, д.Починок, д.Ульяниха 1200,00 2017 Повышение качества коммунальных ресурсов 3года 4.7 Строительство газопровода с. Соймицы, д. Починок, д.Ульяниха Повышение надежности работы системы газоснабжения,снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения Строительство газопровода с. Соймицы, д. Починок, д.Ульяниха 14000,00 2018-2025 Повышение качества коммунальных ресурсов 3 года |  |

- Ресурсное обеспечение Программы

Потребность в финансировании мероприятий Программы составляет  97 млн.437 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 4,582 млн. руб.,

2014 год –  15,711 млн. руб.,

2015год -   30,75 млн. руб.,

2016год -   16,438 млн. руб.,

2017год –   10,856 млн. руб.,

2018 – 2025 годы– 19,1 млн. руб.

Размер финансовых средств, предусматриваемых в разделе 6 Программы, определен исходя из  минимально необходимых потребностей в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки потребителям, улучшить экологическую обстановку на территории поселения.

6. Механизм реализации Программы

Уточнение перечня  мероприятий  Программы осуществляется заказчиком Программы ежегодно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год.

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области».

Контроль за ходом реализации Программы, оценка эффективности реализованных мероприятий, ведение отчетности о реализации Программы и достигнутых результатах также осуществляется Администрацией муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области». Основными направлениями работы структурных подразделений Администрации муниципального образования «Пановское сельское поселение Палехского муниципального района Ивановской области» являются:

- предоставление средств местного бюджета на осуществление строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пределах средств, предусмотренных в Программе по отдельным мероприятиям;

- размещение муниципальных заказов: на поставку оборудования, на проведение ремонтных работ,  на разработку проектной документации;

- обеспечение разработки проектов правовых актов по вопросам реализации программных мероприятий;

- проведение мониторинга результатов реализации программы;

- внесение необходимых изменений и корректировок в план реализации Программы;

- осуществление контроля за целевым использованием средств, привлеченных на реализацию Программы.

7.Оценка эффективности социально-экономических  и экологической эффективности Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения

- потерь в процессе    производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение сельского  населения качественными и комфортными условиями проживания;

-снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

-улучшить экологическую ситуацию на территории поселения.

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит эффективно расходовать бюджетные средства.